7. Plan de Trabajo

7.1. Fases del proyecto

El desarrollo se divide en varias fases que permiten avanzar de manera ordenada y asegurar que cada módulo se valida antes de continuar.

Fase 1: Análisis (Semanas 1–3)

Se examinan todos los requisitos necesarios para el Proyecto. Que serán los que hemos redactado en el apartado 1 y que hemos ahondado en ellos en el apartado 5.

Fase 2: Diseño (Semanas 4–7)

Se diseña la arquitectura, los diagramas UML(diagramas de casos de uso) y los prototipos de interfaz. También se seleccionan definitivamente las tecnologías que usará la aplicación(elegir el lenguaje de programación, y demás tecnologías usadas).

Fase 3: Desarrollo (Semanas 8–15)

Se implementan los módulos principales: introducción de manos, motor Monte Carlo, recomendaciones, modo de entrenamiento y estadísticas. Es la fase más extensa. Comprende todo el “trabajo” de crear con Código la aplicación.

Fase 4: Pruebas y Optimización (Semanas 16–19)

Se realizan pruebas , de integración y rendimiento. Se hacen informes con los resultados de las pruebas y se corrigen los  errores y se mejora la experiencia de usuario.

Fase 5: Documentación y Empaquetado (Semanas 20–21)

Se preparan los manuales de usuario y técnico, y se genera la versión instalable de la aplicación. Esta fase es la verdaderamente “final” y es ya cuando hemos cumplido con los requisitos y definicion de “IsDone”(Scrum) o la que tengamos de nuestra metodología.

Fase 6: Presentación y Cierre (Semana 22)

Se presenta el proyecto a los inversores (Presentamos la defensa del Proyecto a Borja ), mostrando el funcionamiento real de la aplicación y los resultados obtenidos. Se busca financiación (ya veremos cuanta porque a 26/11/25 no temenos todos los apartados y no sabemos que poner)

7.2. Cronograma resumido

• Semanas 1–3: Análisis
• Semanas 4–7: Diseño
• Semanas 8–15: Desarrollo
• Semanas 16–19: Pruebas
• Semanas 20–21: Documentación
• Semana 22: Presentación final

Vamos a tener en cuenta que el supuesto Proyecto empezaría en la semana 0 de diciembre, hariamos pausa de navidades  , retomamos en la Vuelta a 8 de enero . Tomaría unas ~22 semanas idealmente, de manera que estaría listo para Junio.

7.3. Dependencias y hitos

El diseño depende del cierre del SRS (documento en el que hemos definido los requisitos Apartado 5). El desarrollo se inicia cuando la arquitectura está aprobada por todos los miembros del equipo. Las pruebas requieren que los módulos estén integrados. La presentación final se realiza solo con la versión estable del sistema.